Znak sprawy: RGR.ZP. 271.8.2012

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w miejscowości Siecień – etap II”

Zamawiający :

Gmina Brudzeń Duży

09-414 Brudzeń Duży

tel.: (24) 260 40 13, fax (24) 260 40 23

www.ugbrudzenduzy.bip.org.pl

Brudzeń Duży, luty 2012

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Rozdział I

Informacje ogólne

1. Zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina Brudzeń Duży zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w m. Siecień – etap II”

Zamawiający informuje, że dla zadania otrzymał dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013

#### Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drugiego etapu kanalizacji sanitarnej z

przykanalikami w miejscowości Siecień gmina Brudzeń Duży.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę:

| Zestawienie materiałów sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane) - kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna |
| --- |
| sieć główna |  |  |  |
| Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| Rura PE100 SDR 17 z warstwą ochronną z miękkiego (spienionego) PE | 90 x 5,4 | 399,6 | m |
| Rura PP, kl.T o podwójnej ściance | DN 160 | 1184,8 | m |
| Rura PP, kl.T o podwójnej ściance | DN 200 | 2864,6 | m |
| wodociąg - doprowadzenie wody do przepompowni |  |  |  |
| Rura PE100 SDR 17 z warstwą ochronną z miękkiego (spienionego) PE | 90 x 6,7 | 52 | m |
| przyłącza |  |  |  |
| Rura PP, kl. T o podwójnej ściance | DN 160 | 606,9 | m |

przepompowni ścieków PS-2                                                                  -  1 kpl.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWIOR , stanowiące załącznik nr 9 i 10 do SIWZ.

Uwaga:

Jeżeli w dokumentach przetargowych dokonano opisu przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to w związku z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentacji projektowej.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień - Kod CPV:  :  45232410-9; 45310000-3; 45232423-3.

Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa i STWiOR.

Niniejsza specyfikacja może być przesłana pocztą na wniosek Wykonawcy, złożony u Zamawiającego osobiście, listownie lub faksem na nr (24) 240 60 23, cena SIWZ – 150 zł.

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał analizy dokumentacji projektowej i wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

7. Zamawiający w postępowaniu będzie żądał wniesienia wadium

8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie zatrudnienia podwykonawców.

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Pzp.

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, o którym mowa Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca złożył takie zastrzeżenie w ofercie lub zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert.

Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust 4 ustawy Pzp.

# Rozdział II

Termin wykonania zamówienia i udzielona gwarancja

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:   - do dnia: 31.08.2012 r.

2. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia - wymagany 36 miesięcy.

Rozdział III

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

1.  Wniosą wymagane wadium, ważne na okres związania ofertą,

2.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust.2 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, tzn. prowadzą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalność gospodarczą, w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem,

4. Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

1) Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie im powierzone, t.j.

a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlano-konstrukcyjnej ,  specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  oraz  instalacyjnymi w zakresie  sieci , instalacji i urządzeń energetycznych.

2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zadanie w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, t.j.  dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią ścieków  o wartości min.  1.000.000 zł brutto.

5. Spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w pkt. 5, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy muszą wykazać, że:
a) warunek określony w pkt 2 i 3 spełnia każdy z Wykonawców,
b) warunek określony w pkt 4 i 5 spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia”, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem IV.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale IVI pkt. I ppkt. 1 i 7.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz niniejszej SIWZ.

Rozdział IV

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy przedłożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

I. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 oraz art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy.

5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowaniu  tymi osobami - Załącznik Nr 3 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

8. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału osobowego, technicznego i finansowego, jeżeli wykonawca wskazał podmioty, którymi będzie dysponował.

9. Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (wymagane co najmniej 1 zadanie  dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią ścieków  o wartości min.  1.000.000 zł brutto  z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca realizacji oraz załączeniem dokumentów, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

10. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia do oferty należy załączyć informacje dotyczące podwykonawców – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

II. Do oferty należy załączyć również:

1. Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Dowód wniesienia wadium. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału.

3. Kosztorys sporządzony metodą szczegółową lub uproszczoną.

UWAGA: Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze. Winny być sprawdzone i ewentualnie skorygowane na podstawie analizy dokumentacji projektowej i dokonanej wizji lokalnej obiektu.

4.Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

5. W przypadku złożenia oferty wspólnej:

- przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

Dokumenty, o których  mowa w pkt. I.2-4  winien złożyć każdy z przedsiębiorców składających ofertę wspólną, zaś dokument wymieniony w pkt. I.1- składają wykonawcy wspólnie.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Rozdział V

##### Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia je na stronie internetowej.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej,  publikując jednocześnie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert. i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

6. Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców, celem udzielenia wyjaśnień do treści SIWZ.

7. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Maria Zygmuntowicz - tel. 024 260 40 81 wew. 41

Paweł Krzemiński – tel. 024 260 40 81 wew. 40.

# Rozdział VI

Wadium

- Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości

50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium można wnieść w następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007, nr 42, poz. 275) .

Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w :

BS MAZOWSZE W PŁOCKU O/BRUDZEŃ DUŻY Nr  88 9042 1042 0550 0374 2000 0020.

Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy – Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 3, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach  określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8. Dowód wniesienia wadium, w formie innej niż pieniężna, należy załączyć do oferty w formie

oryginału.

# Rozdział VII

Termin związania ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Rozdział VIII

Opis przygotowania oferty

1) Wykonawca przedłoży ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firm na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę wówczas wszystkie jego oferty zostaną na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy odrzucone.

4)Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację.

5)Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

6) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu /zamkniętej kopercie/, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznakowanej następująco:

Oferta na wykonanie zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Siecień – etap II „

Nie otwierać przed 09 marca 2012 r., godz. 12:10

7) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg zasad określonych jak przy składaniu ofert. Koperta winna być oznakowana „Zmiana” lub „Wycofanie”.

# Rozdział IX

#### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym – sekretariat,  w terminie do dnia 09.03.2012r., do godz. 12.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2012r., o godz. 12.10, w siedzibie Urzędu Gminy Brudzeń Duży, pok. Nr 10.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, zawarte w ofertach.

5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy  informacje z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

# Rozdział X

##### Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wskaźnik inflacji oraz wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania, zgodnego ze sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i STWiOR.

2. Podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dokonana wizja lokalna miejsca robót.

3. Cena może być tylko jedna, musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za energię, wodę, opracowanie projektu organizacji ruchu, obsługę geodezyjną, nadzór archeologiczny  itp.) i należne podatki.

4. Cena określona przez Wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje.

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

1) oczywiste omyłki pisarskie

2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

-niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział XI

Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena - 100 %

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max 10 pkt.

Rozdział XII

Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferowanej brutto.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej  z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w :

BS MAZOWSZE W PŁOCKU O/BRUDZEŃ DUŻY Nr  88 9042 1042 0550 0374 2000 0020.

- Zamawiający ustala następujący podział zabezpieczenia:

Kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Kwota w wysokości 70 % zostaje zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

### Rozdział XIII

Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2, t.j. faxem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

a) została złożona tylko jedna oferta,

b) nie wykluczono żadnego wykonawcy,

c) nie odrzucono żadnej oferty.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy załączonym do SIWZ - Załącznik nr 6.

3. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych).

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy

2) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 7, 8 i 10 wzoru umowy

3) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 wzoru umowy

4) nadzwyczajnych okolicznościach, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy.

Rozdział XIV

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty odwołującego

3. Odwołanie powinno:

- wskazać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy

- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów

- określać żądanie

- wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6 Wobec czynności zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane faksem  odwołanie wnosi się w terminie 5 dni

7. Odwołanie na treść ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego publikacji  w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej umieszczenia na stronie internetowej

8. Wobec czynności innych niż określone w pkt.6 i 7 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu  innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

10. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postępowanie kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

11.Skargę wnosi się w terminie 7 dni  od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożone skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

12. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.

Rozdział XV

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity – Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ) oraz Kodeks cywilny.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 oraz 24 ust. 1 ustawy

Załącznik nr 3 - Potencjał kadrowy

Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 5 - Informacje dotyczące podwykonawców

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

Załącznik nr 7 - Wykaz podmiotów biorących wspólnie udział w realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (szt 2)

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 10 – STWiOR

Załącznik nr 11 – Tabela elementów scalonych

# Sporządziła:

Katarzyna Wrześniewska-Kamińska

ZATWIERDZIŁ:

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

dla postępowania przetargowego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Brudzeń Duży

09-414 Brudzeń Duży, ul.Toruńska 2

Zobowiązania Wykonawcy

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami miejscowości Siecień – etap II”

Kwota brutto (złotych): ………………........................………….

Słownie: ……………………………………………………………………………..

Kwota netto (złotych): ………………........................………….

Słownie: ……………………………………………………………………………..

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia:

- do dnia: 31.08.2012 r.

3. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): 36 m-cy.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że:

1. Oferuję wykonanie zamówienia pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Siecień – etap II”

zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ oraz STWiOR.

2. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. okres 30 dni.

4. Zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oferta została złożona na …… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …….. do nr …….

6. Wadium w wysokości ……………… zostało wniesione w formie ………………………………………………………………………………………………………….

7. Deklaruję wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto w formie …………………………………………………………………………….

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

.................................dnia ___________________

______________________________________

* niepotrzebne skreślić                                                             (imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2

………………………………..

nazwa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Siecień – etap II”

Oświadczam, że:

Spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. posiadania wiedzy i doświadczenia

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4.sytuacji ekonomicznej i finansowej

Jednocześnie :

Stwierdzam brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków,

o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

.................................., dnia ________________________

---------------------------------------------------

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 3

………………………………..

nazwa wykonawcy

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

(w zakresie kierowania robotami)

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Siecień – etap II”

| L.p. | Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Dysponuję/ będę dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* W wykazie należy określić czy wykonawca dysponuje czy będzie dysponował osobą wskazaną na dane stanowisko. Jeżeli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (nie są jego pracownikami) należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Do wykazu należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

............................., dnia ..................................

...............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 4

…………………………….

nazwa Wykonawcy

Doświadczenie zawodowe

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w miejscowości Siecień – etap II”

Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, co najmniej 1 zadanie tj. dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompownią ścieków  o wartości min. 1.000.000 zł  brutto z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania (wymagane).

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | Data i miejsce wykonania zamówienia | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.

.........................., dnia .................................

Załącznik nr 5

…………………………….

nazwa Wykonawcy

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

Nazwa Wykonawcy …................................................................................................................................. Adres Wykonawcy ….................................................................................................................................. Województwo …......................................................................................................................................... Numer tel./ fax ….......................................................................................................................................

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w miejscowości Siecień – etap II”

| Lp. | Zakres prac (części zamówienia), które zostaną powierzone podwykonawcom, za których działania odpowiadamy jak za własne. |
| --- | --- |

.

.........................., dnia .................................

............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych

## Załącznik nr 6

wzór umowy

U M O W A  Nr ……/2012

zawarta w dniu  ……………...

pomiędzy Gminą Brudzeń Duży , z siedzibą w Brudzeniu Dużym ,ul.Toruńska 2 , 09-414 Brudzeń Duży, reprezentowaną przez :

Andrzeja Dwojnych  – Wójta Gminy Brudzeń Duży

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………........ działającym na podstawie wpisu do …………………………………........................................................................................

pod nr .......................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

…………………………....................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ...........................................................

o następującej treści:

§ 1

1. W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………….. przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Siecień – etap II.

2. Szczegółowy zakres robót, będących przedmiotem umowy oraz ich technologię określają dokumentacja projektowa, STWiOR i SIWZ, stanowiące  załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy,

2) otrzymana od Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

3) dokumentacja projektowa.

§ 3

1. Przekazanie placu budowy zostanie dokonane protokołem zdawczo-odbiorczym, w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się :

do dnia: 31.08.2012 r.

3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1) wystąpienia długotrwałych, niekorzystnych warunków atmosferycznych,

uniemożliwiających wykonanie robót,

2) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po

stronie Zamawiającego,

3) zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, o których mowa w § 6

ust.7 i 10.

4.Zaistnienie przesłanek z ust.3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy, nie później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót. Ryzyko i koszty kontynuowania robót, pomimo powiadomienia, ponosi Wykonawca i nie obciążają one Zamawiającego.

§ 4

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego, w tym przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej  w zakresie umożliwiającym oddanie do użytkowania, bez zastrzeżeń zamawiającego.

Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza Wykonawca.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- terminowe wykonywanie robót zgodnie z § 3,

- wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, prawem

budowlanym, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

3) przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa

budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do

użytkowania,

- wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i

przyłącza energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej,

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia terenu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,

6)  uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie ulic w razie konieczności na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty

7)  przedstawienie na wbudowane materiały ważnych atestów lub deklaracji

zgodności,

8)  zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru wpisem do Dziennika Budowy,

9)  przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

10)zabezpieczenie i ochrona przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie  podlegającego likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania  terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

11)usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

12)zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym środkami transportu wykonawcy lub jego podwykonawców,

13)okazanie na każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) w stosunku do wbudowanych materiałów:

-   certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

-  certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku materiałów, dla których nie ustalono Polskich Norm,

14)informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

15)zapewnienie obsługi geodezyjnej obiektu (tyczenie, inwentaryzacja),

16) posiadanie opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres trwania umowy oraz okres gwarancji i rękojmi.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem),

- przekazanie Wykonawcy placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby i autorskiego,

4) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,

5) odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

6) pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie

odpowiednich dokumentów, uzasadniających ich wartość.

§ 6

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego, jest cena ryczałtowa.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto ……………… zł

(słownie złotych: …………………………………………………………… zł), w tym: wartość netto ……………………………………… zł,

podatek VAT …………………………………………….. zł

3.	Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, SIWZ i istniejącego stanu terenu oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, obsługę geodezyjną, nadzór archeologiczny itp. ), koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w momencie zakończenia inwestycji.

4.  Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz  wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do użytkowania, nawet gdyby nie były ujęte w przekazanych przedmiarach.

5.	Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę przedmiaru robót. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w dokumentacji projektowej, na własną odpowiedzialność i ryzyko, z uwzględnieniem zapisów zawartych w STWiOR oraz SIWZ.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z  niektórych robót i elementów, których wykonanie okaże się zbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jak również do wprowadzenia robót zamiennych.

7. W przypadku robót zamiennych wynagrodzenie za te roboty ustalane będzie wg ust. 11, natomiast ryczałt, o którym mowa w ust. 2 ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru) i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego wykonane będą roboty zamienne.

8. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót, o których mowa w ust. 6, wynagrodzenie ryczałtowe z ust. 2 zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową elementu, którego dotyczą roboty zaniechane, przyjętą w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.  Ryczałt za przedmiot umowy nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy.

10.W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia,  których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (art. 67 ust.1 pkt 5  – Prawa zamówień publicznych), Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 i 10 podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (R,M,S, KO, zysk) na poziomie nie przekraczającym średnich cen i stawek wg wyd. SEKOCENBUD, z okresu realizacji robót. W przypadku braku w w/w biuletynie cen materiałów i pracy sprzętu, koniecznych do wbudowania i zastosowania przy realizacji omawianych robót – będą one przyjmowane wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

12. W przypadku wystąpienia robót odwadniających obmiar  winien być

uzgodniony  z Inspektorem Nadzoru, a wynagrodzenie za te roboty zostanie

ustalone przy zastosowaniu cen jednostkowych z oferty na podstawie kosztorysu

powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego po udokumentowaniu

powyższego wpisem do dziennika budowy i księgi obmiaru robót

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Koszty odwodnienia wykopów rozliczone zostaną jako koszty  różnicowe, w stosunku do ujętych w kosztorysie ofertowym.

§ 7

- Nadzór techniczny ze strony Zamawiającego sprawować będzie przez: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

przy czym funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będą:

w zakresie robót budowlanych  - ………………upr. bud. nr ...........................

w zakresie robót sanitarnych     - …………...... upr. bud. nr ...........................

w zakresie robót elektrycznych - …………….  upr. bud. nr ...........................

2.	Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie:

…………………….…………………………………, upr. bud. ………….

§ 8

- Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność.

- Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście oraz za pomocą podwykonawców w zakresie:

- …................................

- …...............................

- ….................................

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację powierzonego mu zakresu prac.

- Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

- Zamawiający może wyrazić zgodę na powierzenie przez Wykonawcę wykonania części robót budowlanych wynikających z przedmiotu umowy innym podwykonawcom niż wskazanym w chwili zawarcia niniejszej umowy, posiadającym wymagane właściwymi przepisami kwalifikacje 
i doświadczenie. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udzielić mu wszelkich istotnych informacji dotyczących podwykonawców.

- Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy jak i innego podwykonawcy, niż wskazany pierwotnie w niniejszej umowie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje podwykonawcę jak i zmianę podwykonawcy wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych podwykonawców będą takie same lub wyższe od wymaganych w SIWZ kwalifikacji i doświadczeniu podwykonawców.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zatrudnienia podwykonawcy jak i zmiany podwykonawcy, o której mowa w ust. 5, nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcę za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. (art. 6471 Kodeksu cywilnego).

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 9

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji oraz finansowania przedmiotu niniejszej umowy, stanowiący integralną część umowy, zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy i przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji – pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

  - Wykonawca oświadcza, że harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględnia realizację robót także na czynnym obiekcie i uwzględnia wszystkie utrudnienia realizacyjne i finansowe z tym faktem związane.

  - Co 2 tygodnie, ale nie rzadziej niż co 1 miesiąc będą organizowane przez Wykonawcę Rady Budowy, na które zostanie zaproszony inspektor nadzoru odpowiedniej branży w zależności od zakresu omawianych prac, przedstawiciel zamawiającego oraz kierownik budowy oraz osoby upoważnione do wykonywania prac zgodnie z SIWZ pkt. III 4.1 ppkt. a. Na każdym spotkaniu zostanie sporządzony protokół. W wypadku niewywiązania się  z zastrzeżeń lub uwag zgłoszonych przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający może wnioskować o natychmiastową reakcję lub będzie to podstawą do odstąpienia od umowy.

  - Na koniec budowy Wykonawca jest zobligowany dostarczyć wszelkie dokumenty, które mogą być niezbędne do rozliczenia z PROW ( kosztorys różnicowy itp.).

  - Wykonawca po odbiorze końcowym ma obowiązek udzielenia pomocy i obecności podczas kontroli w uzyskaniu pozytywnych protokołów służb kontrolnych aż do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu i dopiero wtedy ma prawo złożyć do realizacji fakturę końcową.

§ 10

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego - złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.	Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru oraz w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

4.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia

wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. 	Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 11

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% łącznej kwoty brutto określonej w § 6 ust. 2, z wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - odstąpienia przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2;

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2;

  - nieterminowego zrealizowania przedmiotu umowy – za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2;

  - zwłoki z tytułu opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki;

  - opóźnienie w umieszczeniu tablicy informacyjnej, o której mowa w § 6 ust. 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a następnie odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak i odstąpienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez

Zamawiającego z wystawionej przez siebie faktury.

7.  Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

1)  zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 100 zł za każdy dzień

opóźnienia,

2)  zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 100 zł za

każdy dzień opóźnienia,

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w

wysokości 10% ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne.

§ 12

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez obowiązku zapłaty kar umownych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn

dotyczących Wykonawcy gdy:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi.

- Wykonawca nie realizuje obowiązku posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej

- Wykonawca nie realizuje obowiązku określonego w Prag.9 ust.3 umowy.

  - Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie w terminie 5 dni od daty ustalenia ww. okoliczności.

§ 14

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

2) 	zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z zastrzeżeniem § 12 i § 13 ust. 1 oraz § 10 ust. 4 pkt. 2 lit. b, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

3)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

b)	odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.3,

c) 	przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

1. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturami częściowymi, za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru elementy robót ( zgodne z tabelą elementów scalonych  - zał. nr 11 do SIWZ) oraz fakturą końcową, po  wykonaniu całości robót i przeprowadzeniu odbioru końcowego w rozumieniu &4 umowy.

2. Termin realizacji faktur – w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego,  przy czym podstawą do wystawienia faktury są protokoły odbioru częściowego lub końcowego.

  - Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na   wskazane przez Wykonawcę konto nr...................................................................

  - Faktura końcowa nie może opiewać na kwotę mniejszą niż 10% wartości brutto umowy.

§ 16

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147-150 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na okres wykonania zadania i okres rękojmi.

- Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości 10 % wynagrodzenia za wykonanie zadania określonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, to jest w kwocie......................................

- 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 17

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi, w rozumieniu  kodeksu cywilnego.

2.Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem  odbioru końcowego robót i przekazania  obiektu w  użytkowanie w rozumieniu &4.

§ 18

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy

2) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 7, 8 i 10 wzoru umowy

3) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 wzoru umowy

4) nadzwyczajnych okolicznościach, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy.

§ 19

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

§ 20

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 21

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:			WYKONAWCA:

Załącznik nr 7

…………………………….

nazwa Wykonawcy

Wykaz podmiotów biorących wspólnie udział

w realizacji zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami  w miejscowości Siecień – etap II”

| L.p. | Nazwa podmiotu | Zakres rzeczowy powierzonych robót |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

............................, dnia ..................................

.............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 11

………………………………..

nazwa wykonawcy

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT ROZLICZONYCH W FAKTURZE NR ………..

| L.p. | Wyszczególnienie rodzaju robót | Wartość elementu netto | Wartość robót od początku budowy | Wartość robót wg poprzednich protokołów | Wartość robót w okresie rozliczeniowym | Pozostało do wykonania (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej etap 2 - kanały główne i boczne + ciśnieniowe |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Roboty odtworzeniowe |  |  |  |  |  |
| 2 | Budowa kanalizacji sanitarnej etap 2 - przepompownia ścieków PS -2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Usunięcie ziemi urodzajnej przepompowni |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Roboty ziemne dla przepompowni |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Roboty budowlano montażowe na przepompowni |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Roboty wykończeniowe - nawierzchnie, ogrodzenie dla przepompowni |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Instalacje elektryczne przepompowni PS-2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej etap 2 - przyłącza |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Roboty odtworzeniowe |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM (netto) |  |  |  |  |  |

............................, dnia ..................................

...............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych