Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w m. Siecień – etap I

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych

Zamawiający :

Gmina Brudzeń Duży

09-414 Brudzeń Duży

tel.: (0-24) 260 40 13

fax: (0-24) 260 40 23

Brudzeń Duży, sierpień 2009

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

##### Rozdział I

Informacje ogólne

1. Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Gmina Brudzeń Duży zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami

w m. Siecień – etap I

Zamawiający informuje, że dla zadania złożył wniosek o dofinansowanie w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013

Działanie 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Siecień.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm                        - 3961,00 mb

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160 mm                        - 1207,00 mb

- sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø 90               - 1002,70 mb

- przyłączy z rur PVC Ø 160                                                          -   999,00 mb

- przepompowni ścieków PS-1                                                             -  1 kpl.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ, z zastrzeżeniem wniesionym w rozdz. X ust.2 niniejszej specyfikacji.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień  Kod CPV:  45232410-9; 45310000-3.

W przypadku przyjęcia w ofercie materiałów i urządzeń innych producentów, niż wskazane przykładowo w dokumentacji projektowej oraz STWiOR, obowiązek jednoznacznego wykazania ich równoważności, w stosunku do przyjętych w założeniach projektowych, spoczywa na wykonawcy, zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej terenu budowy oraz dokładnie ustalić wszystkie okoliczności, mające wpływ na kalkulację ceny ofertowej.
Po dokonaniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i stwierdzeniu zaistnienia ewentualnych niezgodności w jej treści, oczywistych pomyłek lub pominięcia niektórych robót, Wykonawca ma obowiązek zgłosić do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie w trybie art. 38 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty, a zwłaszcza dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

7. Zamawiający w postępowaniu będzie żądał wniesienia wadium

8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców, przy czym Wykonawca wskaże zakres robót, jaki będzie wykonywał podwykonawca.

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w

art. 67 ust.1, p. 6 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r.

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, o którym mowa Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca złożył takie zastrzeżenie w ofercie lub zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert.

Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust 4 ustawy Pzp.

# Rozdział II

Termin wykonania zamówienia i udzielona gwarancja

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.08.2011 r.

2. Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia - wymagany 36 miesięcy.

Rozdział III

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; tzn. prowadzą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedłożą pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym:

1) Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone tj:

a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności  budowlanej

b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

Osoby, o których mowa wyżej muszą posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności właściwej dla powierzonego stanowiska lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – wystarczające, co do zakresu rzeczowego przedmiotowego postępowania. Osoby te muszą również być członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, co należy potwierdzić zaświadczeniem wydanym przez tę Izbę, z określonym w niej terminem ważności.

2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej z przykanalikami o długości minimum 2.000 mb.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 – 10 oraz art.24 ust. 2 pkt 1- 4 ustawy Pzp.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy muszą wykazać, że:
a) warunek określony w pkt 1 i pkt 4 spełnia każdy z Wykonawców,
b) warunek określony w pkt 2.1 a, b, c; 2.2. i pkt 3 spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie „spełnia/ nie spełnia”, na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z Rozdziałem IV.

Rozdział IV

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy przedłożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

I. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 2 do SIWZ;

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - Załącznik Nr 3 do SIWZ. Dla osoby pełniącej funkcję techniczną należy załączyć dokumenty stwierdzające, że posiada wymagane uprawnienia budowlane oraz dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w Załączniku Nr 3 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

7. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich zakresu rzeczowego (wymagane doświadczenie: 1 zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej z przykanalikami o długości minimum 2.000 mb), nazwy Zamawiającego, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie– Załącznik Nr 4.

II. Do oferty należy załączyć również:

1. Wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ;

2. Dowód wniesienia wadium. Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału.

3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

4. Informacje dotyczące podwykonawców - Załącznik Nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje „nie dotyczy”;

5. Kosztorys ofertowy oraz tabelę elementów scalonych – Załącznik Nr 6.

6. W przypadku złożenia oferty wspólnej:

- przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych – lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli.

W powyższym przypadku przedsiębiorcy winni złożyć zgodne oświadczenie woli dotyczące wskazania podmiotu i jego rachunku bankowego, przez który prowadzone będą wszystkie operacje finansowe związane z przedmiotem zamówienia.

Dokument, o którym mowa w pkt. I.1-3 oraz pkt.II.3 winien złożyć każdy z przedsiębiorców składających ofertę wspólną.

Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą składać dokumenty równoważne odpowiadające polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

# Rozdział V

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski i zawiadomienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie i faksem.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia je na stronie internetowej.

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ja na stronie internetowej.

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert. i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

6. Nie przewiduje się zebrania wykonawców.

7. Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Maria Zygmuntowicz -  tel. 024 260 40 13.

# Rozdział VI

# Wadium

1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium

w wysokości  45.000 PLN, przed upływem terminu składania ofert.

2.Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                                                  ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 ).

3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w  BS MAZOWSZE W PŁOCKU O/BRUDZEŃ DUŻY Nr  88 9042 1042 0550 0374 2000 0020.

4.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym .

5.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium , jeżeli :

a) upłynął termin związania ofertą ,

b) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego

wykonania tej umowy ,

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia .

6.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

a)  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert ,

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona,

8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:

8.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp,

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp,

lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po

jego stronie

8.2. wykonawca, którego oferta została wybrana :

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy .

# Rozdział VII

#### Termin związania ofertą

1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział VIII

Opis przygotowania oferty

1) Wykonawca przedłoży ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firm na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę wówczas wszystkie jego oferty zostaną na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy odrzucone.

4)Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację.

5)Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

6) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznakowanej następująco:

Oferta na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Siecień – etap I.

Nie otwierać przed 28 sierpnia 2009 r., godz. 12:00

7) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg zasad określonych jak przy składaniu ofert. Koperta winna być oznakowana „Zmiana” lub „Wycofanie”.

# Rozdział IX

#### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym – sekretariat,  w terminie do dnia 28.08.2009r., do godz. 11.30.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2009r., o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Gminy Brudzeń Duży, pok. Nr 1.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji zawartych w ofertach.

5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu na złożenie protestu.

# Rozdział X

#### Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wskaźnik inflacji oraz wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, zrealizowania zadania.

2.Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SIWZ), załączając do oferty kosztorys, sporządzony metodą uproszczoną.

Przekazane wykonawcom przedmiary robót stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ mają jedynie charakter informacyjny i nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych w nich podstaw wyceny, ani ilości wykazanych robót. Mogą być traktowane jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowi dokumentacja projektowa.

3. Cena może być tylko jedna., musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za energię, wodę, opracowanie projektu organizacji ruchu, obsługę geodezyjną, nadzór archeologiczny,itp.) oraz należne podatki.

4. Cena określona przez Wykonawcę powinna uwzględniać upusty, jakie Wykonawca oferuje.

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

1) oczywiste omyłki pisarskie

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

3) inne omyłki, polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział XI

Kryteria oceny oferty

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena· - 100 %

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać max 10 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

# Rozdział XII

Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 Prawa zamówień publicznych, wg jego wyboru, w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniężnej,

b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie

rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w  BS MAZOWSZE W PŁOCKU O/BRUDZEŃ DUŻY Nr  88 9042 1042 0550 0374 2000 0020.

Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy.

W ofercie należy zaznaczyć w jakiej formie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia. Jeżeli wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, powinny one być rozbite na następujące pozycje:

– gwarancja wypłaty 70% kwoty zabezpieczenia obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia: 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

– gwarancja wypłaty 30% kwoty zabezpieczenia obowiązująca od dnia podpisania umowy do dnia: 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości. Kwota ta zwrócona zostanie nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości.

##### Rozdział XIII

Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze ofert, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, załączonym do SIWZ - Załącznik nr 7.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 wzoru umowy

2) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 7 wzoru umowy

3) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust. 3 wzoru umowy

4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę

5) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, bunty niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców

6) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust.10 wzoru umowy

7) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku niepozyskania dofinansowania z PROW

8) dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ.

9) systemu fakturowania określonego w § 13  wzoru umowy

# Rozdział XIV

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W niniejszym postępowaniu przetargowym, o udzielenie zamówienia publicznego, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rozdział XV

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeks cywilny.

Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 - Potencjał kadrowy

Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 5 - Podwykonawcy

Załącznik nr 6 - Tabela elementów scalonych

Załącznik nr 7 - Projekt umowy

Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 10 - Przedmiary robót ( szt.3 )

Sporządziła:

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy Brudzeń Duży

Henryk Kisielewski

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

dla postępowania przetargowego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP......................................................................................................................

REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Brudzeń Duży

09-414 Brudzeń Duzy

Zobowiązania Wykonawcy

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Siecień – etap I.

Kwota brutto (złotych): ………………………….

Słownie: ……………………………………………………………………………..

2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: 31.08.2011 r.

3. Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy): .....................( min 36 m-cy )

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Stanowisko ...........................................................................................................

Telefon...................................................Fax.........................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Oświadczam, że:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Siecień – etap I ,  zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną,

2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. okres 30 dni.

4. Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Oferta została złożona na …… stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr …….. do nr …….

6. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto w formie …………………………………………………………………………….

7. Wadium w wysokości ……………… zostało wniesione w formie ………………………………………………………………………………………………………….

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

.................................dnia ___________________

______________________________________

* niepotrzebne skreślić                                                                                       (imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2

………………………………..

nazwa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

w trybie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Siecień – etap I.

Oświadczam, że:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie

3. Dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia*

lub

przedłożę pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia *

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 Prawa zamówień publicznych

* niepotrzebne skreślić

.................................., dnia ________________________

---------------------------------------------------

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

###### Załącznik nr 4

…………………………….

nazwa Wykonawcy

Doświadczenie zawodowe

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Siecień – etap I.

Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rozmiaru rzeczowego, nazwy Zamawiającego, daty i miejsca wykonania

(wymagane 1 zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej z przykanalikami o długości minimum 2.000 mb).

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia/wartość | Data wykonania zamówienia | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

.........................., dnia .................................

...............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

………………………………..

nazwa wykonawcy

Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Siecień – etap I.

| L.p. | Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Zakres i nr uprawnień | Dysponuję/ Będę dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

* W wykazie należy określić, czy wykonawca dysponuje czy będzie dysponował osobą wskazaną na dane stanowisko. Jeżeli Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował (nie są jego pracownikami) należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Załączamy dokumenty stwierdzające przygotowanie zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa

............................., dnia ..................................

...............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5

………………………………..

nazwa wykonawcy

Podwykonawcy

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Siecień – etap I.

| L.p. | Zakres robót powierzony do wykonania podwykonawcom |
| --- | --- |

............................., dnia ..................................

...............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 6

………………………………..

nazwa wykonawcy

Tabela elementów scalonych

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Siecień – etap I.

| Elementy scalone | Wartość netto |
| --- | --- |
| Razem wartość netto: |
| Podatek VAT: |
| Razem brutto: |

............................., dnia ..................................

...............................................................

podpis i pieczęć osób uprawnionych

## Załącznik nr 7

U M O W A  Nr ……/2009

zawarta w dniu  ……………...

pomiędzy Gminą Brudzeń Duży, z siedzibą w Brudzeniu Dużym, 09-414 Brudzeń Duży, reprezentowaną przez:

Henryka Kisielewskiego – Wójta Gminy Brudzeń Duży

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ..........................................

o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygniętego w dniu ………2009 r. przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Siecień – etap I, w zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej.

§ 2

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1)oferta Wykonawcy,

2)kosztorys ofertowy.

3)otrzymana od Zamawiającego specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4)zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,

§ 3

1. Termin przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31 sierpnia 2011r.

3. Termin zakończenia robót może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót,

2) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

4. Przypadki, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, wymagają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy, przy czym przesunięcie terminu zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny niezależne od Wykonawcy oraz ich ewentualne skutki.

5. Zaistnienie przesłanek z ust.3 pkt 2 wymaga pisemnego uprzedzenia Wykonawcy nie później niż na 7 dni przed terminem wstrzymania danego zakresu robót. Ryzyko i koszty kontynuowania robót, pomimo ich wstrzymania, ponosi Wykonawca.

§ 4

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie zadania inwestycyjnego, w zakresie umożliwiającym oddanie do eksploatacji.

- Komplet materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania zabezpiecza Wykonawca.

§ 5

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- terminowe wykonywanie robót zgodnie z § 3,

- wykonywanie robót zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

- przekazanie wykonanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi dokumentami, dopuszczającymi obiekt do użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem,

- wykonanie na własny koszt punktu poboru wody wraz z licznikiem zużycia wody i przyłącza energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów wody i energii,

- wykonanie i utrzymanie na swój koszt ogrodzenia terenu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, zorganizowania zaplecza budowy i zlikwidowanie go po zakończeniu budowy, ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy,

6) uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń na terenach będących w ich zarządzie oraz oznakowanie ulic w razie konieczności na czas prowadzenia robót – zgodnie z warunkami wydanymi przez właściwy zarząd drogi oraz związane z tym opłaty,

7)  przedstawienie na wbudowane materiały ważnych atestów, certyfikatów, deklaracji  zgodności z

normami,

8)  zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz

przedmiotów odbioru, wpisem do Dziennika Budowy,

9) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej , pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i nie podlegającego

likwidacji zadrzewienia, skarp i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących

instalacji i urządzeń wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego,

11) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy,

12) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym

środkami transportu Wykonawcy,

13) okazanie na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), w stosunku do wbudowanych

materiałów:

- certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- certyfikatu zgodności z Polskimi Normami lub zgodności z aprobatą techniczną

w przypadku materiałów, dla których nie ustalono Polskich Norm,

14) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 7

dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

15) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej wykonywanych robót (tyczenie i inwentaryzacja)

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy placu budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru,

- odbiór przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

- pełne sfinansowanie zadania poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie odpowiednich dokumentów uzasadniających ich wartość.

§ 6

1.    Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych

warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w drodze przetargu nieograniczonego,

jest cena ryczałtowa.

2.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą brutto ……………… zł

(słownie złotych: …………………………………………………………… zł), w tym: wartość netto ……………………………………… zł,

podatek VAT …………………………………………….. zł

3.	Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlano – montażowe oraz wszelkie inne, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, włącznie z opłatami wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, opracowanie Projektu Organizacji Ruchu, obsługę geodezyjna, nadzór archeologiczny, itp.), koszt doprowadzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w momencie zakończenia inwestycji.

4. Wynagrodzenie uwzględnia elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji.

5.  Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie dokumentacji projektowej i STWiOR.

oraz przedmiarów robót, z zastrzeżeniem ujętym w rozdz.X ust. 2 SIWZ.

6.  Ryczałt za przedmiot umowy nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji   umowy.

7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych.

8. W przypadku wprowadzenia robót zamiennych wynagrodzenie za te roboty ustala się wg ust. 11, natomiast ryczałt, o którym mowa w ust. 2 ulega zmianie o różnicę wartości robót zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawczym (zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru) i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego wykonane będą roboty zamienne.

9. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót, o których mowa w ust.7, wynagrodzenie ryczałtowe z ust. 2 zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową danego elementu, w skład którego wchodzą roboty zaniechane.

10. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne, na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia / art. 67 ust.1 pkt 5 – Prawo zamówień publicznych/, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

11. W przypadkach, o których mowa w ust.8 i 10, podstawą do sporządzenia właściwego kosztorysu

jest zastosowanie cen jednostkowych robót, określonych w ofercie Wykonawcy dla zadania

podstawowego, zaś w przypadku innego asortymentu robót, nie objętego kosztorysem ofertowym,

ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu ustalone zostaną wg średnich stawek wyd.

SEKOCENBUD z okresu realizacji robót. W przypadku ich braku w w/w wydawnictwie - wg

faktur zakupu lub cen pracy sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Zamawiającym.

12. W przypadku wystąpienia robót odwadniających obmiar i wycena muszą być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru, a wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone przy zastosowaniu czynników cenotwórczych jak w ust.11 na podstawie kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego po udokumentowaniu powyższego na podstawie wpisu do dziennika budowy i księgi obmiaru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Koszty odwodnienia wykopów rozliczone zostaną jako koszty  różnicowe, w stosunku do ujętych w kosztorysie ofertowym.

§ 7

1. Nadzór techniczny ze strony Zamawiającego sprawować będzie Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa „INWESTOROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Jachowicza 2, przy czym funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będą:

w zakresie robót budowlanych  - ……………………….. upr. bud. nr ...........................

w zakresie robót sanitarnych     - ……………………….  upr. bud. nr ...........................

w zakresie robót elektrycznych - ……………………….  upr. bud. nr ...........................

2.	Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie:

………………………............................................. upr. bud. nr ......................................

§ 8

1. Wykonawca roboty objęte umową zrealizuje siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców wskazanych w ofercie przetargowej biorąc jednocześnie odpowiedzialność prawną i finansową za ich działalność.

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie podwykonawcy w trakcie realizacji robót, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na podzlecenie części robót wskazanemu podwykonawcy.

3. W związku z art. 647   K.C. przyjmuje się następujące rozstrzygnięcia umowne:

a) obowiązek ustalenia w umowie zakresu robót, które Wykonawca będzie realizował siłami własnymi oraz za pomocą podwykonawców

b) obowiązek przedłożenia Zamawiającemu tekstu lub projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót, objętych tą umową – po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą.

c) podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za roboty, zrealizowane przez podwykonawcę, będzie aktualny dokument potwierdzający prawidłowe rozliczenia z podwykonawcą

d) w przypadku gdy Zamawiający zmuszony zostanie do zapłaty wynagrodzenia za rzecz podwykonawcy, spowoduje to jednocześnie zmniejszenie należności przysługującej Wykonawcy z umowy podstawowej.

§ 9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego - złoży jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy w 2 egz. dla Zamawiającego..

2.	Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru robót zanikowych, ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmiot odbioru oraz w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia o zakończeniu robót - do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.  Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin.

4.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. 	Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) 	opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia,

2) 	opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2, za każdy dzień opóźnienia, w ich usunięciu,

3) 	za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.2,, w szczególności w przypadkach określonych w § 11.

4)  Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda,

Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za:

1) zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 1.000 zł za każdy dzień opóźnienia,

2) zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, po jego wykonaniu, w wysokości 1.000 zł za

każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości

10% ceny, stanowiącej wynagrodzenie umowne,

4) jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w zakresie

zobowiązań  Zamawiającego, określonych w §5 ust.2 wzoru umowy, powstanie szkoda,

Zamawiający zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.

3. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości

ustawowej.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z

wystawionej przez siebie faktury.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą bez obowiązku

zapłaty kar umownych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy - w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

Odstąpienie od umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy gdy:

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi.

  - Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 12

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia,

2) 	zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt strony odstępującej od umowy z zastrzeżeniem § 11 ust. 1, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca,

3)	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

4)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót,

b)	odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt.3,

c) 	przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

1.Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie fakturami częściowymi, za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru elementy robót oraz fakturą końcową, po wykonaniu całości robót i przeprowadzeniu odbioru końcowego.

2.Wielkość środków finansowych, będących w dyspozycji zamawiającego w roku 2009 stanowi kwotę 700.000 zł , co wyznacza jednocześnie limit płatności za wykonane roboty w roku 2009.

3. Termin realizacji faktur – do 30 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego.

4. Należność Wykonawcy, wynikająca ze złożonej faktury, będzie przekazywana na wskazane przez Wykonawcę konto.

5. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu

Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ........................................

6. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

§ 14

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie.........................zgodnie z art. 147-150 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. na okres wykonania zadania i okres gwarancji.

2. Wartość zabezpieczenia ustala się w wysokości  10 % ceny całkowitej ustalonej za wykonanie zadania określonego w § 6 pkt. 2 niniejszej umowy, to jest w kwocie ....................................w formie......................

3. 70 % wysokości zabezpieczenia podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

4. 30% wysokości zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady, Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 15

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości, w rozumieniu art. 577k.c., na przedmiot umowy.

    - Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego robót i przekazania w użytkowanie.

§ 16

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) osób określonych w § 7 ust. 1 i 2 umowy

2) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT oraz w przypadkach określonych w § 6 ust. 7 umowy

3) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku opisanym w § 3 ust.3 wzoru umowy

4) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę

5) terminu wykonania w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, bunty niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców

6) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenia wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 6 ust.10 umowy

7) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku niepozyskania dofinansowania z PROW

8) zatrudnienia podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ.

9) systemu fakturowania określonego w §13 umowy

§ 17

W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 18

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

§ 19

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: